Министерство образования Российской Федерации

Байкальский государственный университет экономики и права

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Программа курса и рекомендуемая литература

Издательство БГУЭП

2003

Печатается по решению редакционно-издательского совета

Байкальского государственного университета экономики и права

Предназначены для студентов всех форм обучения специальности

«Экономика и менеджмент лесного комплекса».

Составитель: канд. экон. наук, доцент

А.Ю. Беликов (кафедра Экономики

и менеджмента лесного комплекса)

Рецензент: доктор экон. наук, проф. Г.В. Давыдова

 Издательство Байкальского государственного

университета экономики и права, 2003

ВВЕДЕНИЕ

Курс «Бизнес-планирование и управление проектами» является специальной дисциплиной, которая охватывает вопросы общей экономической теории, теории вероятностей и математической статистики, маркетинга, бухгалтерского учета, финансов, менеджмента, организации производства и теории рисков. Изучению курса предшествует или изучается параллельно целый ряд экономических дисциплин, необходимых для решения задач управления, контроля и анализа деятельности предприятия.

Приступая к изучению очередной темы курса «Бизнес-планирование и управление проектами», необходимо ознакомиться с ее содержанием по настоящей программе и рекомендуемой в программе литературой.

Цель курса – дать студенту знания и умения по следующим направлениям: теоретические основы современных знаний о бизнес-планировании, сущности и характере работы предпринимателя в условиях неопределенности и риска; знания о наиболее важных достижениях в области разработки отдельных разделов бизнес-проекта, методах и подходах к оценке различных видов бизнес-проектов.

В учебной программе предусмотрена разработка и защита курсовой работы [2]. Курсовая работа представляет собой самостоятельную работу студента. Цель курсовой работы – закрепление полученных в ходе изучения курса «Бизнес-планирование и управление проектами» теоретических знаний, формирование умений и навыков по применению этих знаний на практике. Основная задача курсовой работы – подготовка студента к предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики.

1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ

ЗАНЯТИЙ

| Наименование темы | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лекция | Практика | Всего |
| 1. Введение в «Бизнес-планирование» | 8 | 2 | 10 |
| 2. Разработка и оформление титульного листа, резюме и аннотации | 4 | – | 4 |
| 3. Разработка плана маркетинга | 8 | 14 | 22 |
| 4. Разработка и оформление производственного, организационного и юридического плана | 8 | 8 | 16 |
| 5. Разработка и оформление финансового плана | 12 | 16 | 28 |
| 6. Разработка и оформление плана риска и страхования | 10 | 6 | 16 |
| 7. Методы и подходы к оценке бизнес-проекта | 10 | 12 | 22 |
| 8. Методы внедрения бизнес-проекта и пути получения инвестиционных ресурсов | 10 | 2 | 12 |
| Итого | 70 | 60 | 130 |

2. ПРОГРАММА КУРСА

Тема 1. Введение в бизнес-планирование

Проблемы и возможности планирования на современном этапе развития экономики. Положительные, отрицательные стороны и ограничения на использование планирования. Виды планов, используемых на микро, мезо, макро и мегоэкономическом уровне. Взаимосвязи между различными видами планов предприятия.

Понятие «бизнес-идея», «бизнес-план» и «бизнес-проект». Цель и задачи, которые выполняет  «бизнес-идея», «бизнес-план» и бизнес-проект. Виды бизнес-планов, их назначение, преимущества, недостатки и ограничения на использование. Цель, задачи и возможности трансформации бизнес-плана в бизнес-проект.

Классификация видов бизнес-проектов их сущность, назначение, преимущества, недостатки и ограничения на использование. Методики разработки бизнес-проекта и их отличительные особенности. Основные этапы и анализ жизненного цикла бизнес-проекта со стороны предприятия, внедряющего бизнес-проект и инвестора (кредитора). Цель, задачи и сущность структуры типового бизнес-проекта.

Тема 2. Разработка и оформление титульного листа, меморандума о конфиденциальности, резюме и аннотации

Цель разработки и содержание титульного листа бизнес-проекта. Требования, предъявляемые к информации, размещенной на титульном листе бизнес-проекта и назначение данной информации. Возможности размещения и изменения объема информации, содержащейся на титульном листе бизнес-проекта.

Цель разработки и содержание меморандума о конфиденциальности бизнес-проекта. Требования, предъявляемые к информации, размещенной в меморандуме о конфиденциальности и назначение данной информации.

Цель разработки и содержание аннотации бизнес-проекта. Требования, предъявляемые к информации, размещенной в аннотации и назначение данной информации. Правила оформления аннотации.

Цель разработки и содержание резюме бизнес-проекта. Требования, предъявляемые к информации, размещенной в резюме и назначение данной информации. Правила оформления резюме.

Тема 3. Разработка плана маркетинга

Цель и последовательность разработки плана маркетинга. Правила разработки миссии, целей, задач и стратегий предприятия. Основные инструменты сбора и обработки маркетинговой информации. Виды товаров. Описание товара. Анализ рынка товара. Анализ рынка потребителя. Анализ рынка производителя (конкурентов). Анализ рынка цен. Методы и приемы продвижения товара на рынке. Стимулирование спроса и продаж данного товара.

Тема 4. Разработка и оформление производственного,

организационного и юридического плана

Последовательность, содержание, правила и порядок разработки производственного, организационного и юридического плана. Виды организационных структур предприятий. Оплата труда и стимулирование персонала. Разработка и анализ информационных потоков на предприятии. Юридические формы предпринимательских начинаний.

Тема 5. Разработка и оформление финансового плана

Структура финансового плана. Основные термины и понятия финансового плана. Метод дисконтирования. Эффект финансового рычага. Основные таблицы финансового плана, методы их расчета и заполнения. Основные финансовые показатели финансового плана, методы их расчета. Правила оформления и представления финансового плана.

Тема 6. Разработка и оформление плана риска и страхования

Виды риска, сопутствующие внедрению бизнес-проекта. Классификация рисков. Методы идентификации риска. Методы определения и оценки различных видов риска. Методы уменьшения различных видов риска. Менеджер по рискам. Разработка плана риска и страхования.

Тема 7. Методы и подходы к оценке бизнес-проектов

Необходимость оценки бизнес-проектов. Виды оценки. Подходы и методы оценки бизнес-проектов.

8. Разработка различных бизнес-проектов с помощью общих и

специализированных программ

Правила разработки бизнес-проектов с помощью возможностей "Microsoft Excel". Методика разработки бизнес-проектов с помощью специализированной программы "Project Expert".

Тема 9. Методы внедрения бизнес-проекта и пути получения

инвестиционных ресурсов

Этапы внедрения бизнес-проекта. Менеджер по реализации бизнес-проекта. Мониторинг внедрения бизнес-проекта. Пути получения инвестиционных ресурсов в условиях дефицита денежных средств.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ

ЗАНЯТИЙ

| Номер темы | Содержание занятия |
| --- | --- |
| 1 | Анализ жизненного цикла бизнес-проекта. Управление длительностью основных этапов жизненного цикла бизнес-проекта. |
| 3 | Разработка миссии и стратегии развития предприятия. Управление жизненным циклом товара. Сбор и обработка маркетинговой информации по различным рынкам. Установление цен на товар. Разработка и анализ способов продвижения товара на данном рынке. Разработка методов стимулирования спроса на товар. |
| 4 | Разработка организационной структуры предприятия. Разработка форм оплаты труда и стимулирования персонала предприятия. Разработка методов сбора и анализа информационных потоков на предприятии. Регистрация предприятия. |
| 5. | Расчет основных и вспомогательных таблиц финансового плана бизнес-проекта. Расчет основных финансовых показателей и разработка вспомогательных финансовых показателей финансового плана. |
| 6 | Разработка методов определения, оценки и управления различными рисками бизнес-проекта. |
| 7 | Выбор, уточнение и разработка методов оценки бизнес-проекта. |
| 8 | Разработка плана внедрения бизнес-проекта. Разработка системы сопровождения и мониторинга основных параметров бизнес-проекта на каждом этапе внедрения проекта. |

7. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

7.1. Основная

1. Беликов А.Ю. Бизнес-планирование. Учебно-методическое пособие. - Иркутск, Изд-во ИГЭА, 2000.-82 с.

2. Беликов А.Ю. Бизнес-планирование и управление проектами. Методические указания по выполнению курсовой работы и рекомендуемая литература. – Иркутск, Изд-во БГУЭП, 2003. – 28с.

3. Беликов А.Ю. Разработка плана маркетинга бизнес-проекта. Учебное пособие.– Иркутск, Изд-во БГУЭП, 2003.-147с.

4. Беликов А.Ю. Теория рисков. Учебное пособие. – Иркутск, Изд-во ИГЭА, 2001.-95с.

5. Управление проектами: Учебник. / Ильин Н.И. и др.; под ред. Шапиро В.Д.-СПб.: ДваТри,1996.-610с.

6.  Уткин Э.А. Управление фирмой.-М.: “Акалис”, 1996.-516с.

7. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа.-М.: ИНФРА-М,1996.-176с.

7.2. Дополнительная

8. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент: Учебник.-М.:Финансы и статистика,1994.-224с.:ил.

9. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа.: Учебник-3-е изд.,пераб. -М.: Финансы и статистика.,1994г.-288с.

10. Инвестиционно-финансовый портфель. Книга инвестиционного менеджера. Книга финансового менеджера. Книга финансового посредника./Московский международный университет бизнеса и информационных технологий. Ассоциация экономических вузов. АКДИ "Экономика и жизнь"; Отв. ред. Ю.К.Рубин, В.И.Солдаткин. -М.: "СОМИНТЕК", 1993.-750с.

11. Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес./Под ред. Ю. М. Осипова. -М.: Ассоциация "Гуманитарное знание",1992.-432с.

12. Портфель конкуренции и управления финансами: Книга конкурента. Книга менеджера по финансам. Книга антикризисного управляющего. -М.: Соминтек,1996.-240с.

13. Риски в современном бизнесе. П.Г.Грабовый и другие.М.: Издательство “Аланс”.,1994.-200с.

14. Родионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость пpедпpиятия в условиях инфляции. -М.: Пеpспектива,1995,-98с.

15. Романов А.Н., Лукасевич И.Я. Оценка коммерческой деятельности предпринимательства.-М.: “Финансы и статистика, Банки и биржи”, 1993.-310с.

16. Уткин Э.А. Управление фирмой.-М.:”Акалис”, 1996.-516с.

17. Федотова М.А. Доходы предпринимателя.-М.: Финансы и статистика, 1993.-96с.:ил.

18. Холт Р.Н., Барнес С.Б. Планирование инвестиций. /Пер. с англ. Агансандляна Г.А.-М.: Дело ЛТД, 1994.-120с.

19. Шапиро В.Д. Управление проектами. -С-Пб.: “Два Три”, 1993.-680с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| 1. Распределение часов по темам и видам занятий | 4 |
| 2. Программа курса | 4 |
| 3. Перечень тем и содержание практических занятий | 5 |
| 4. Задание для выполнения курсовой работы | 6 |
| 5. Требования к оформлению курсовой работы | 6 |
| 6. Представление, рецензирование и защита курсовой работы | 7 |
| 7. Рекомендуемая литература | 8 |

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Программа курса, задание и методические указания по выполнению

курсовой работы, рекомендуемая литература

Составитель: Александр Юрьевич Беликов

ЛР 020262 от 10.11.96.

Подписано в печать 27.11.99.  Формат 60х90 1/16.  Бумага офсетная.       Печать офсетная.   Усл. печ. л. 0.7.   Уч.-изд. л. 0.6.   Тираж 200 экз.

Заказ             . УОП ИГЭА.

Издательство Иркутской государственной экономической академии.

664015, Иркутск, ул. Ленина, 11.