Проект -- это любой не повторяющийся процесс по созданию, организации или придумыванию чего-либо за ограниченный период времени, в условиях ограниченных ресурсов.

Путешествие, ремонт дома, изучение английского языка, покупка автомобиля, написание дипломной работы -- это всё проекты.

Толковый словарь дает прекрасное определение слова "риск", которое во многом и определяет отношению к нему:

Риск - это действие наудачу в надежде на счастливый исход.

"Риск менеджмент" (переводится дословно как "управление риском") понимает "риск" как ситуацию, в которой есть два и более сценариев развития, из которых не менее одного (но не все) -негативные.

Важно запомнить, если вы в ситуации, когда все варианты одинаково плохи - это не риск. Аналогично, всё будет одинаково хорошо - в этой ситуации тоже риска нет.

Обычно риск - это развилка нескольких неизвестных нам тропинок, одна из которых приведет к успеху, другая к провалу, а остальные - куда-то между этих двух состояний.

Руководитель проекта оценивает риски.

Таким образом, риск становится чем-то управляемым в нашей жизни и проекте. Да, мы, по-прежнему, не знаем как будут разворачиваться события в нашем проекте или жизни, но, как минимум, представив риск как набор разных решений с разной вероятностью успеха, мы можем риском управлять.

Матрица оценки рисков – обеспечивает качественный анализ уровня риска, реализации нежелательного события во время выполнения данного вида работ.

Таким образом, у нас выделяются три основные группы рисков:

I - Умеренные риски
II - Значительные риски
III - Критические риски

Разумеется, всё самое страшное соберется в критической группе рисков. Это те риски, которые ставят весь проект под угрозу срыва.

Значительные риски, как правило, весь проект сорвать не могут, но могут существенно повлиять на результаты. Такие риски, например, могут не убить бизнес, но сжечь всю прибыль за период. Где-то по зоне "значительных рисков" проходит граница принятия рисков, какие риски мы готовы нести, а из-за каких уже готовы отказаться от начинания.

Умеренные риски, сами по себе, угрозы никакой не несут, но могут быть предвестником более серьезных рисков.

### Работа с риском

После того как вы выделили риски и разбили их по группам можно начинать с рисками работать.

По большому счету, методов работы с рисками, на самом деле, не так много, основных -- четыре:

1. Метод отказа -- мы принимаем решение исключить риск самым простым и надежным способом -- не заниматься тем, что несет этот риск.

Этим методом мы все профессионально пользуемся каждый день -- не садимся пьяными за руль, не идем в злачные районы поздно вечером, не входим в клетку к тигру ради классного селфи и т.д.

2. Метод снижения - мы думаем как можем снизить или вероятность риска, или последствия его наступления.

На улице метель, а ехать куда-то очень надо? Давайте подумаем как снизить риск ДТП? Можно выбрать дорогу, на которой меньше всего крутых склонов и подъемов. Можно максимально отложить выход из дома, чтобы дать дорожным службам почистить дорогу.

3. Метод передачи - мы делегируем (передаем) риск кому-то другому.

Риски логистические можно передать логистической компании. Риски связанные с наймом сотрудников можно передать подрядной компании. Финансовые риски можно переложить на привлеченного инвестора или страховую компанию.  Страхование - это лишь один из инструментов метода передачи управления рисками.

4. Метод принятия - последний и, к сожалению, самый популярный метод управления рисками - оставить всё как есть. Принять риск, допустить риск и, в случае его наступления, разбираться с ним самим.

Очень важно понимать, что риски существуют всегда, вне зависимости от того -- думаете вы про них, или нет. Риск несчастного случая, угона автомобиля или квартирной кражи существует вне зависимости от того -- знаете вы про предложение страховых компаний или нет.

На самом деле, выбрать методы работы с рисками не так сложно. Ставьте во главу угла экономическую целесообразность каждого подхода. Задавайте себе вопрос - "Какой метод для меня выгоднее?".

История мирового бизнеса знает много примеров, когда гораздо выгоднее было платить судебные штрафы, чем искоренять риск, вплоть до таких вопиющих как кейс FORD PINTO. В 1970х годах корпорация FORD выпустила автомобиль FORD Pinto, который пользовался довольно неплохим спросом. Автомобиль был хорош внешне, но имел один небольшой технический недостаток - когда в Pinto кто-то врезался сзади, то бензобак нередко детонировал и машина моментально вспыхивала вместе со всеми людьми, находящимися внутри. За каждый случай компания FORD приносила извинения, выплачивала крупные компенсации семьям пострадавших и, больше ничего. FORD Pinto продолжал поступать в продажу, ДТП с возгораниями не прекращались, пока в один прекрасный момент не было опубликовано внутреннее исследование FORD, в котором говорилось, что для бизнеса гораздо выгоднее выплачивать миллионные компенсации единичным пострадавшим, чем менять конструкцию автомобиля и делать массовый отзыв по всем штатам.

И пусть пример для компании FORD не из тех, которыми стоит гордиться, но он хорошо иллюстрирует главный подход компаний, становящихся великими к оценке рисков и методов работы - выбирайте тот, что дешевле.

Выбор методов, в зависимости от типа риска

Вот простой свод правил работы с разными типами рисков:

1. Риски, которые происходят редко и несут незначительный и умеренный ущерб, минимизировать дороже, чем игнорировать. Поэтому на них можно не обращать внимания.

2. Риски, которые наносят незначительный и умеренный ущерб, но происходят регулярно - мы закладываем в план (резерв бюджета и сроков).

3. Риски с незначительным ущербом, но возникновение, которых возможно - принимаем минимальные меры по их предотвращению и уменьшению последствий.

4. Часто возникающие риски с умеренным и значительным ущербом лучше делегировать специализированным партнерам (юристам, логистам и т.д.)

5. Риски с высоким и критическим ущербом происходящие часто - однозначно, исключаем. Вероятность высокая, а последствия, как мы помним, погубят проект.

6. Блок рисков с значительным, высоким и критическим ущербом, но возникающих редко -- страхуем!

Возникнуть вопрос: "почему нельзя застраховать риски частые и с критическими последствиями?".

Дело в том, что сама суть страхового бизнеса заключается в том, что бы брать на себя именно риски с низкой вероятностью наступления и очень серьезными последствиями. Страховать риск с критическими последствиями и с почти 100% гарантией наступления никто не станет, а если и станет, то стоимость страховки будет стремиться к сумме возможного ущерба. Следовательно, такие риски страховать невыгодно.

Эти правила не универсальны, так как в любом проекте, в любом бизнесе, в любой личной ситуации эффективные решения могут быть другими

Вероятность риска, базируется на общих шкалах и критериях.

| Вероятность риска, % | Качественная характеристика | Оценка (ранг) |
| --- | --- | --- |
| 1) Очень малая (менее 5%) | Событие может произойти в исключительных случаях. Предположение больше теоретическое, чем практическое. Реально подобный риск не случался. | 0,01 |
| 2) Малая (5–10%) | Редкое событие, но уже имело место (однажды произошло). | 0,1 |
| 3) Средняя (10–30%) | Существуют свидетельства, достаточные для предположения возможности события. Событие произошло 1–2 раза на других проектах. | 0,2 |
| 4) Высокая (30–60%) | Событие весьма вероятно. На предыдущих проектах такое случалось часто. «Скорее «ДА», чем «НЕТ»», «50 на 50» и даже больше. | 0,4 |
| 5) Очень высокая (60–99%) | Событие, скорее всего, случится. Почти есть уверенность, что это произойдет. | 0,8 |

Внешние и внутренние риски проекта (с точки зрения возможности контроля)

| Тип риска |  | Пример риска |
| --- | --- | --- |
| 1) Внешние непредсказуемые (неконтролируемые) |  | 1.1) Непредвиденное вмешательство государства, изменение регулирования и введение особых требований в таких областях, как: - поставки сырья; - проблемы экологии; - проектно-конструкторские стандарты; - производственные стандарты; - выделение земельных участков; - продажа (экспорт) услуг, продуктов; - ценовая политика и т.д. |
| 1.2) Риски, связанные с природными и техногенными катастрофами: землетрясения; наводнения; ураганы и т.п. |  |  |
| 1.3) Вредительство: беспорядки; вандализм; диверсии, террористические акты. |  |  |
| 2) Внешние предсказуемые (частично контролируемые) |  | 2.1) Маркетинговые (рыночные) риски: - недоступность или увеличение стоимости сырья; - изменения объема спроса, включая изменения требований заказчика / пользователя; - изменения требований к заказчикам /клиентам/ пользователям; - изменения состояния экономики; - усиление конкуренции; - потеря позиции на рынке; - нежелание заказчиков придерживаться соглашений по закупкам. |
| 2.2) Операционные риски: - изменение целей инвестора /заказчика проекта; - невозможность обеспечения необходимого уровня производства исполнителями и партнерами; - срывы сроков и качества поставок. |  |  |
| 2.3) Прочие риски: воздействия окружающей среды, социальные воздействия, изменения на валютном рынке, инфляция, налоги и т.д. |  |  |
| 3) Внутренние, нетехнические (частично контролируемые) |  | 3.1) Управленческие риски: - несоответствие квалификации персонала; - потеря управляемости; - несовместимость целей участников проекта; - смена ведущих специалистов; - отсутствие или слабая организационная структура; - отсутствие или недостаток инструкций и процедур; - неадекватное планирование; - нереальные сроки; - недостатки координации участников. |
| 3.2) Производственные риски: - нехватка исполнителей; - низкая производительность исполнителей; - нехватка материалов; - непредвиденные условия места реализации проекта; - несчастные случаи; - забастовки. |  |  |
| 3.3) Финансовые риски (связанные с движением денежных средств): - сокращение финансирования; - приостановка финансирования; - банкротство. |  |  |
| 4) Внутренние технические (контролируемые) | 4.1) Технологические: - устаревание и необходимость замены части технологий проекта; - сложности проекта как результат применения новых технологий; - потеря качества из-за смены технологий; - снижение производительности и надежности. |  |
| 4.2) Специфические риски применяемой в проекте технологии: - проблемы в интеграции с другими технологиями проекта; - проблемы в обеспечении работы продукта /системы; - проблемы внедрения в эксплуатацию. |  |  |
| 4.3) Риски, связанные с проектированием: - неточность данных; - отсутствие предыдущего опыта проектировщика / исполнителя; - неадекватность проектирования; - вероятность изменений в течение реализации проекта; - крупный масштаб и сложность проекта. |  |  |
| 5) Внутренние юридические / контрактные (контролируемые) | 5.1) Юридические: - лицензии; - патентные права. |  |
| 5.2) Контрактные: - неверное истолкование пунктов контракта; - неверное понимание контракта; - ошибки при составлении контракта. |  |  |

Давайте рассмотрим простой пример и определим вероятность риска для проекта «Сад во дворе моего дома».

Для того, чтобы завершить этот проект успешно, мы должны определить все задачи:

- Выбрать место во дворе.

- Купить лопату.

- Выбрать нужные саженцы.

- Вырыть яму.

- Заполнить яму водой.

- Посадить дерево.

Используя выше приведенные таблицы определим:

| Задача, действие | Возможные риски | Уровень серьезности последствий (ущерба) | Вероятность риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Выбрать место во дворе | - площадь сада может быть изменена | I (маловероятно-незначительный) | 0,002 |
| Купить лопату | - не работает магазин; - нехватка денег; | I (возможно-незначительный) | 0,004 |
| Выбрать нужные саженцы | - отсутствуют нужные сорта саженцев - нехватка денег | I (возможно-незначительный) | 0,002 |
| Вырыть яму | -нехватка исполнителей; - низкая производительность исполнителей; - несчастный случай; - сломалась лопата. | I (возможно-незначительный) | 0,004 |
| Заполнить яму водой | -отсутствовать вода | I (маловероятно-незначительный) | 0,002 |
| Посадить дерево | - нехватка саженцев; | I (возможно-незначительный) | 0,004 |
| Итого |  |  | 0,018 |

Вероятность наступления риска (т.е. проект считается не успешным) равна 1 или близка к 1.

В данном случае наступление рисков маловероятно (0,018), все они относятся к категории «умеренные», их можно игнорировать, ущерб незначительный, необходимо немного увеличить бюджет. Проект можно считать успешным.

Задание для самостоятельной работы

Туры на Камчатку «Самолетом на рыбалку»

Вы и ваши коллеги из компании «Камчатские Приключения» (КП) сидите у камина в охотничьем домике в г. Елизово на Камчатке, и обсуждаете совместные планы на экспедицию — рыбалку. До этого в тот же день вы получили факс от президента компании «Blue Note», Inc. Президент этой компании хочет премировать своих сотрудников — управляющих высшего уровня, полностью оплатив им участие в туре на Камчатку «Самолетом на рыбалку». Президент компании хотел бы, чтобы КП организовала и провела подобный тур-экспедицию.

Цель проекта:

Организовать и провести 5-дневную экспедицию «Самолетом на рыбалку» по реке Большая на Камчатке с 21 по 25 июня со стоимостью, не превышающей $18 ООО.

Задачи:

- Обеспечить перелет самолётом от г. Елизово (Камчатка) до Лагеря 1 и от Лагеря 1 до г. Елизово.

- Обеспечить водный транспорт, состоящий из двух восьмиместных дрифтеров с навесными моторами для рыбалки на реке Большая.

- Обеспечить трехразовое питание на реке в течение 5 дней.

- Обеспечить четырехчасовой инструктаж для участников экспедиции по ужению на блесну.

- Обеспечить ночлег в сторожке в г. Елизово, а также три четырехместные палатки со спальными местами, принадлежностями и лампами.

- Обеспечить четырех опытных проводников-рыбаков, знающих реку и умеющих удить на блесну.

- Обеспечить всех туристов разрешениями на рыбалку.

- Обеспечить всех туристов мобильной связью.

Ограничения и исключения:

- Туристы несут ответственность за подготовку своей одежды и рыболовного снаряжения.

- Гиды не несут ответственности за количество лосося, пойманного туристами.

Задание:

- Определите потенциальные риски, связанные с данным проектом.

- Определите, на ваш взгляд, категорию рисков.

- Для анализа выявления рисков используйте матрицу оценки риска (т.е вероятность).

- Опишите выход из конкретного риска, определите метод.